REGISTRO GENERALE

N. 986

DEL 19/07/2016

# COMUNE  DI  CORATO

## SETTORE VII - ECOLOGIA AMBIENTE AGRICOLTURA

SERVIZIO SETTORE VII - ECOLOGIA AMBIENTE AGRICOLTURA

#### ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE

## N.71       del 13/06/2016

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE EXTRAURBANE – MINUTO MANTENIMENTO-.APPROVAZIONE DELL’ATTO DI SOTTOMISSIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’APALTATORE PER LAVORI A CORPO E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

#### IL  DIRIGENTE

Visto  l’art. 107  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai Dirigenti l’esclusiva competenza in ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e agli sviluppi organizzativi dell’Ente;

Visto che in conformità a quanto disposto dall’art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo n. 267/00, con determinazione sindacale. n. 19/2008 del 18 ottobre 2008, con determinazione  sindacale n. 4/12 del 22/10/2012,  con disposizione sindacale prot. n. 28801  del 03/06/2015,  decreto sindacale n.12 del 16/06/2015 e disposizione sindacale n. 30148 del 18/08/2015 sono stati individuati i Dirigenti responsabili dei servizi;

Visto, il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 163 ("Esercizio provvisorio e gestione provvisoria");

Visto il Decreto  del 28/10/2015 Ministero dell'Interno di differimento al 31/03/2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

Visto lo stanziamento di spesa in bilancio ed attribuito al Settore per la gestione 2016;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18 marzo 2002;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione dell’adozione del presente atto il Dirigente ha adempiuto al dispositivo dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto, inoltre, che è stata verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Premesso

che con Determina Dirigenziale del Settore Ambiente n. 82 del 22/09/2015, veniva approvato il progetto esecutivo di manutenzione ordinaria delle strade extraurbane – minuto mantenimento – dell’importo complessivo di € 38.000,00 con il quadro economico di seguito riportato.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) importo lavori soggetto a ribasso d’asta				€    30.000,00

B) oneri per la sicurezza 	     forfait				€      1.000,00

C) IVA 22% su A) + B)						€      6.820,00

E) contributo Autorita Contratti Pubblici				€           30,00

F) imprevisti ed arrotondamento					€ 	 150,00

Totale generale		€    38.000,00

che successivamente con determina dirigenziale  di Settore n. 120 del 16/12/2015 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa Di Gennaro Teresa di Corato con sede in via S. Elia 190/B che ha offerto il ribasso d’asta del 25% determinando l’importo contrattuale di € 22.500,00 + € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza;

che successivamente i lavori sono stati consegnati all’impresa in data 18/02/2016 giusto verbale in pari data;

che durante l’esecuzione dei lavori  è stato disposto di utilizzare anche le economie del ribasso d’asta per eliminare il più possibile dissesti stradali anche pregiudizievoli per la pubblica incolumità che compromettono il traffico veicolare;

che è stato sottoscritto con l’impresa un “Atto di Sottomissione” in data 26/04/2016 dell’importo supplettivo di € 7.600,00, in effetto del quale il quadro economico del procedimento si dispone come di seguito si riporta

nuovo quadro economico

A) Per Lavori								€    30.100,00

B) oneri per la sicurezza forfait					€      1.000,00

C) IVA 22% su A) + B)						€      6.842,00

F) imprevisti ed arrotondamento					€ 	  58,00

Totale generale		€    38.000,00

che oltre i rappezzi stradali a misura secondo le voci di capitolato, eseguiti alle vie extraurbane Tratturo Barletta-Grumo, S. Vittore, Piede Piccolo e Torre di Nebbia, e stato disposto un lavoro a corpo per sistemare un tratto di  banchina stradale  di via S. Vittore all’incrocio con il Tratturo Barletta-Grumo, onde evitare, secondo ripida pendenza,  trascinamento di pietrisco ad ogni evento piovoso;

che per tale lavoro a corpo, di sistemazione di 400,00 metriquadrati circa di banchina stradale, l’impresa ha trasmesso la relativa fattura elettronica per l’importo di € 8.252,00 oltre iva al 22% di € 1.815,44, questo importo anche comprensivo del rifacimento della messa in sicurezza ad un disastro stradale alluvionale ad un margine della via extraurbana Scannagatta;

tanto premesso

D E T E R M I N A

APPROVARE l’Atto di Sottomissione del 26/04/2016 che stipula lavori supplettivi di € 7.600,00 che si allega al presente atto;

APPROVARE il nuovo quadro economico del procedimento che  in effetto dell’Atto di Sottomissione del 26/04/2016 viene rideterminato come seguito riportato;

Nuovo Quadro Economico Rideterminato

A) Per Lavori								€    30.100,00

B) oneri per la sicurezza forfait					€      1.000,00

C) IVA 22% su A) + B)						€      6.842,00

F) imprevisti ed arrotondamento					€ 	  58,00

Totale generale		€    38.000,00

LIQUIDARE E CORRISPONDERE all’impresa Di Gennaro Teresa di Corato con sede in via S.Elia 190/B la fattura elettronica n.ro 1/PA del 11/05/2016 con imponibile di € 8.252,00 + IVA al 22% di € 1815,44 per il totale di € 10.067,44;

DARE ATTO che la spesa per i lavori in questione risulta impegnata nel Bilancio 2016 al capitolo 2991, missione 10, programma 05, titolo 1, M.A.03,  P.FIN. 1.03.02.15.999.

TRASMETTERE il presente provvedimento al dirigente del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile, all’Uffico Contratti e Appalti per gli ulteriori adempimenti di competenza, al Responsabile Unico del procedimento geom. Riccardo Caterina.

TABELLA

| Bilancio | Capitolo/ Art. PEG | Missione | Programma | TITOLO | M.A. | Piano dei Conti FIN. | IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2991 | 10 | 05 | 1 | 03 | 1.03.02.15.999 | € 10.067,44 |

|  | IL DIRIGENTE DEL 7° SETTORE |
| --- | --- |
|  | (Arch. Pasquale Antonio Casieri) |

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Visto  il provvedimento che precede, ai sensi dell’art.151 del Decreto Legislativo n.267/2000, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

| Corato, 13/07/2016 | IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | (Dott.ssa Grazia Cialdella) |

=======================================================

Il sottoscritto        visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal     (N.     REG. PUB.), giusta relazione del messo comunale;

| Corato, | IL |
| --- | --- |
|  | ( ) |